网站建设报价详情

| 报价概述 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价项目 | 说明 | 金额(元) | 备注 |
| 硬件 | 服务器、域名、邮箱、备案 | ￥6,000.00 | 服务器为独立云主机托管。以公司网站域名为后缀企业邮箱 10 个。 |
| 设计 | 平面、前台、创意设计 | ￥5,000.00 |  |
| 互动 | 互动、动画、用户体验 | ￥2,000.00 |  |
| 制作 | WEB制作 | ￥5,000.00 |  |
| 开发 | 技术实施 · 程序开发 | ￥15,000.00 |  |
| 总计： |  | ￥33000 |  |

报价详细：

| 项目管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 描述 |  | 数量 | 单价（元） |  |  | 总价（元） |  |
| 执行 | 项目原型规划 项目执行与沟通 |  | 1 | ￥2000 |  |  | ￥2000 |  |
| 项目管理费用合计 |  |  |  |  |  |  | ￥2000 |  |
| 视觉设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 描述 |  | 数量（个） | 单价（元） |  |  | 总价（元） |  |
| 首页设计 | 根据品牌特点将用户需求转化为创意表达设计方案，界面不超过两屏，包含品牌形象或行业领先性特点，传达建立统一的形象视觉设计定位。 提供：A.首页DEMO设计方案 B.首页形象区Banner创意设计（2个） C.界面统一视觉标准元素 D.设计阶段提供2种设计风格选择 |  | 1 | ￥3000 |  |  | ￥3,000 |  |
| 创意设计 | 对品牌产业、自身特点，品牌形象进行整合分析，根据用户需求对网站整体视觉进行规划定位，制定有效的视觉解决方案及实施 |  | 1 | ￥2,000 |  |  | ￥2,000 |  |
| 视觉设计费用合计 |  |  |  |  |  |  | ￥5000 |  |
| 互动 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 描述 |  | 数量 （个） |  | 单价 （元） |  | 总价（元） |  |
| 首页场景动画 | 场景的动画切换和多元素交互动画触发状态，通过鼠标触发命令 进行交互体验 |  | 1 |  | ￥1,000 |  | ￥1,000 |  |
| 互动费用合计 |  |  |  |  |  |  | ￥1,000 |  |
| 页面制作 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 描述 |  | 数量 （个） |  | 单价 （元） |  | 总价（元） |  |
| 页面制作 | 代码简洁,提高页面浏览速度,缩减带宽成本;样式和结构相互分离,重构性强,易于维护;结构清晰。 1.兼容常用浏览器(IE9/IE10/IE11、Chrome、Firefox) 2.根据设计方案尺寸布局页面制作页⾯，数量遵循多退少补原则 |  | 40 |  | ￥100 |  | ￥4000 |  |
| 页面制作费用合计 |  |  |  |  |  |  | ￥4000 |  |
| 程序开发 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 描述 | 数量（个） |  |  |  | 单价（元） |  | 总价（元） |
| 信息发布系统 | 1. 添加：可填写新闻的短标题，长标题，来源，摘要，内容，图片，并可设置新闻的推荐，置顶，热点属性，排序，附件上传 2. 修改：可对添加信息进行修改 3. 删除：删除新闻后到回收站，在回收站里可彻底删除或还原新闻，便于客户因误操作而删除重要的信息。可批量删除信息，更方便操作 4. 文章标题URL跳转 5. 自带测试数据 6. 可视化编辑器 | 1 |  |  | ￥1,000 |  |  | ￥1,000 |
| 内容网络分享 | 网站信息、项目分享至新浪微博、腾讯微博、搜狐微博、人人网、开心网等 | 1 |  |  | 赠送 |  |  | 赠送 |
| 栏目管理系统 | 可以后台添加或者删除二级栏目，样式跟第一个二级栏目一致 | 1 |  |  | 赠送 |  |  | 赠送 |
| 产品发布系统 | 实现公司产品发布功能 | 1 |  |  | 赠送 |  |  | 赠送 |
| 后台管理系统 | 1. 网站基本信息设置 2. 新闻管理 3. 产品管理 4. 案例管理 5. 友情链接管理 | 1 |  |  | 赠送 |  |  | 赠送 |
| 程序开发费用合计 |  |  |  |  |  |  |  | / |

说明（Notes):

本报价不包含网站数据录入和资料翻译费用。

网站建设项目时间推进表

| 设计制作阶段 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 阶段编号 | 任务名称 | 具体内容 | 进度（工作日） | 执行方 |
| 1 | 首页设计 | 首页的设计 | 5 | 乙方 |
| 2 | 首页意见反馈 | 甲方对首页的设计提出反馈意见 | 2 | 甲方 |
| 3 | 首页设计修改确认 | 乙方根据甲方提出的反馈意见对首页设计进行修改完善 | 3 | 双方 |
| 4 | 首页设计签收 | 甲方签署《首页设计签收单》 | 1 | 甲方 |
| 5 | 内页面设计 | 内页面的设计 | 3 | 乙方 |
| 6 | 内页面意见反馈 | 甲方对内页面的设计提出反馈意见 | 2 | 甲方 |
| 7 | 内页面设计修改确认 | 乙方根据甲方提出的反馈意见对内页面设计进行修改完善 | 3 | 双方 |
| 8 | 内页面设计签收 | 甲方签署《内页面设计签收单》 | 1 | 甲方 |
| 9 | 静态页面制作 | 所有静态页面的制作 | 5 | 乙方 |
| 10 | 静态页面修改签收 | 模拟网站签收 甲方签署《静态页面签收单》 | 1 | 双方 |
| 程序开发与测试阶段 |  |  |  |  |
| 阶段编号 | 任务名称 | 具体内容 | 进度（工作日） | 执行方 |
| 1 | 网站程序代码编写 | 根据合同要求开发网站的数据库模块 | 3 | 乙方 |
| 2 | 网站测试 | 甲方依据合同规定对网站进行测试与检验，并提出反馈意见 | 1 | 双方 |
| 3 | 网站最终修改 | 乙方针对甲方提出的反馈意见进行修改完善 | 2 | 乙方 |
| 4 | 提交验收 | 乙方完成上述修改后，提交甲方验收 | 1 | 乙方 |
| 5 | 签署《项目验收确认单》 | 甲方对整个项目工作的最终确认 | 1 | 甲方 |
| 开发周期总计：30个工作日（不包含网站测试时间和设计制作修改签收时间） 注：1、表中工作进度及天的单位均为工作日（乙方一周五个工作日）； 2、凡是标明“双方”共同执行的工作，需甲乙双方共同配合完成。 |  |  |  |  |

昆山歆语飞电脑商行

代表人签字：

2020年02月 19  日